枢纽集团品质提升项目白居寺站等6个地块围挡修建工程施工

比选编号：SG2100010554A

比　选　文　件

比   选   人：重庆通邑物业管理有限公司（盖章）

比选代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司（盖章）

二0二一年八月

目　　录

1. 项目概况	3

2. 项目概况比选范围及规模	3

4．竞选文件的获取	4

5.  发布公告的媒介	4

6．竞选文件的递交	4

7．联系方式	4

8．竞选报价	4

9. 竞选文件编制、密封和份数	5

10．费用承担	5

11．竞选保证金	6

12. 评比办法	6

13.合同条款及格式	9

14. 竞选文件格式	10

竞争性比选文件

枢纽集团品质提升项目白居寺站等6个地块围挡修建工程施工比选公告

## 1. 项目概况

重庆招标采购（集团）有限责任公司受项目业主重庆通邑物业管理有限公司的委托对枢纽集团品质提升项目白居寺站等6个地块围挡修建工程施工进行竞争性比选，该项目经重庆通邑物业管理有限公司批准。企业自有资金。项目已具备比选条件，现对本项目进行公开比选。

## 2. 项目概况比选范围及规模

2.1项目概况：

本项目为黄角堡I62-3（大渡口区）、锦鑫苑H33-05/04（北碚区）、蔡家L20-2-2/06（北碚区）、渝南D12-4（巴南区）、白居寺P2-4-3（大渡口区）和西部物流园I35-05（沙坪坝区）等6个地块的围挡修建，围墙长约3090米。项目估算总投资约336万元。

2.2项目比选范围：

白居寺站等6个地块围挡修建工程施工设计图示范围内的全部土建及安装工程，主要为:

(	1)砖砌围墙修建

锦鑫苑H33-05/04、蔡家L20-2-2/06、渝南D12-43、白居寺P2-4-3、西部物流园I35-05等5个地块施工内容为砖砌围墙、远程监控安装等。

(2)其他

黄角堡I62-3站场安装告示牌及远程监控等。

具体施工内容以施工设计图、图纸说明、工程量清单及编制说明为准。

2.3计划工期：150日历日。

2.4质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。缺陷责任期2年。

### 2.5比选人不组织施工现场踏勘，各竞选人自行实地踏勘，所发生的费用和安全责任自行承担。

3.  竞选人资格要求

3.1  本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1本次比选要求竞选人具备的资质条件：竞选人必须具备有建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

3.1.2本次比选要求竞选人具备的业绩条件：2018年1月1日起至竞选截止日止（以竣工时间为准）至少完成1个合同金额300万元及以上的建筑工程或市政道路工程施工项目。

3.1.3竞选人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第13条。

3.2  本次比选不接受联合体竞选。

## 4．竞选文件的获取

4.1 获取时间：从 2021年8月18日10时 00 分到 2021 年8月20日 17时 00 分

4.2获取方式：凡有意参加投标者，请于 2021年8月18日-2021年8月20日（北京时间，下同），请于获取时间内，将法定代表人授权委托书、委托代理人身份证、营业执照副本复印件以及汇款单扫描后以电子版的形式发送至招标代理机构联系邮箱444977216@qq.com（报名时间以邮件发出时间为准），并在邮件中写明：项目名称、投标单位名称、联系人、手机号码以及联系人邮箱地址进行报名。

招标文件售价100元（购买标书款采用汇款方式进行）。标书汇款账户信息：单位全称：重庆招标采购（集团）有限责任公司,开户行：工行重庆五里店支行（行号:102653000177），账号：3100031009100026378。参选人获取时间内购买招标文件时以电子转账的形式缴纳。未购买招标文件的投标人，招标人和招标代理机构将不予接收其投标文件。

## 5.  发布公告的媒介

本次比选公告同时在重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（www.cqjtsn.com）以及重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司微信公众号和重庆招标采购（集团）有限责任公司（www.cqzbcg.com）发布。

## 6．竞选文件的递交

6.1 竞选文件现场递交的开始时间为2021年8月25日9时30分(北京时间)。递交截止时间为2021年8月25日10时00分。

6.2 地点为：重庆招标采购（集团）有限责任公司，具体会议室房间号详见开标当天一楼大屏幕通知。

6.3 逾期送达的竞选文件，不予接收。

## 7．联系方式

比选人：重庆通邑物业管理有限公司

地　址：重庆市南岸区腾龙大道58号附25号

联系人：程先生

电  话：023-61966678

比选代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地  址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦20楼2001室

联系人：邹女士 吴先生

电  话：023-67703002、67706750    传  真：023-67702024

## 8．竞选报价

本项目采用工程量清单计价，固定全费用综合单价；

全费用综合单价包含为实施和完成该全费用综合单价清单子目工程所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、施工及场地现状可能存在的风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金、水电费、垃圾清运费、工程施工边界定位坐标测量、职能部门相关协调、施工开口、场地占用、市政恢复、设备及管网保护、工程资料、办理相关施工手续费用、被职能部门处罚、缺陷修复、疫情防护、政策性文件调整、应急处置等所需的一切费用。

结算时全费用综合单价不作任何调整，其中：（1）围墙长度、远程监控、大门制作、围墙安装塑料草坪工程量按实收方；（2）其余项目结算时工程量及费用不作调整。

本工程竞选总报价比选控制价为人民币：3131169.41元。竞选人的总报价不得超过比选控制价，否则由评标委员会作否决投标处理。

## 9. 竞选文件编制、密封和份数

9.1竞选文件和竞选文件电子文件信封装入“竞选文件”大袋中，密封并在袋上封口处加盖竞选人单位公章（鲜章）。

“竞选文件”大袋封套上标明以下内容：

（1）比选人名称：

（2）竞选人名称：                   （公章）

（3）项目名称：

（4）在2021年    月    日    时00分前不得开启

9.2竞选文件份数和编制

9.2.1竞选文件份数

竞选文件三份：正本1份，副本2份。

竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）；装入信封中，电子文件表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸；

9.2.2竞选文件的编制

将竞选文件装订成册。所有竞选文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投竞选文件装订牢固，

竞选文件的装订要求

应按照第15条规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。

竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）装入信封中，表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸。

## 10．费用承担

10.1竞选人应承担参与本项目竞选所涉及的一切费用。不论评比结果如何，比选人在任何情况下既无义务也无责任承担这些费用。

10.2比选服务费：按照以下所列费率执行，以中选的竞选总报价为计费基数计取，向比选机构缴纳比选服务费。

| 中标金额 | 招标类型 |
| --- | --- |
| （万元） | 工程招标 |
| 100以下 | 1.0％ |
| 100-500 | 0.7％ |

中选人在领取中选通知书时向比选代理机构一次性付清。招标代理费收费按差额定率累进法计算。竞选人应将此费用纳入投标报价，但不单列。各竞选单位在竞选报价时应考虑上述费用。

## 11．竞选保证金：

11.1竞选保证金的金额为：50000元。

11.2竞选保证金提交方式：以银行电汇形式提交。

11.3提交时间和方式：竞选保证金由竞选人账户电汇入重庆招标采购（集团）有限责任公司的银行账户，其汇款到账截止时间为2021年  月  日14时00分前）。

竞选保证金指定账户如下：

户  名：重庆招标采购（集团）有限责任公司

开户行：工行重庆五里店支行（行号:102653000177）

竞选保证金账号：3100031009100026378

11.4竞选保证金有效期同竞选有效期：90天。

特别提示：请竞选人务必详细阅读下列条款！！！

（1）竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“项目名称（可简写）”；

（2）各竞选人在银行转账（电汇）竞选保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本比选文件规定的截止时间前到账的，当众退还其竞选文件；

(3)保证金联系电话：023-67703002

## 12.履约保证金和低价风险保证金

12.1履约担保

（1）履约担保的形式：转帐或电汇方式；

（2）履约担保的金额：中选金额的10%；

（3）履约担保的提交时间：竞选人应在中选通知书发出后15个工作日内向比选人递交，且在签订施工合同前。否则，比选人有权取消中标资格。

（4）履约担保的期限：提交之日起至本工程完工验收合格。

（5）履约担保的退还时间：工程完工验收合格后15个工作日内无息退还。（如竞选人出现合同专用条款22.1.7的情况，则仅退还剩余的履约保证金）

12.1低价风险担保

12.1.1低价风险担保：中选价低于比选控制价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，比选人不退还竞选保证金。

12.1.2当竞选报价低于比选项目最高限价85%时中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：转帐或电汇方式；

（2）低价风险担保的金额：（比选控制价×85%-中标价）×3倍，且最高不超过比选控制价的85%；

（3）低价风险担保送达比选人的时间：从比选人低价风险担保书面通知送达拟中选人之日起15工作日内，逾期不缴纳视为自动放弃；

（4）中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人将扣除其低价风险担保并取消中选资格。

（5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。

12.1.3低价风险担保的退还时间：工程完工验收合格后 15个工作日内无息退还。

12.1.4拟中选人或者中选人放弃中选项目，不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，不提供履约人员相关证书原件，取消其中选资格，竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，拟中选人或中选人应对超过部分予以赔偿。

## 13. 评比办法

比选人根据评比委员会提出的书面报告和推荐的有排序的中选候选人情况，确定排名第一的中选候选人为中选人。如果排名第一的中选候选人放弃中选，比选人将依法确定排名第二的中选候选人递补为中选人，依此类推。

13.1资格审查：

13.1.1具备有效的营业执照。（提供有效的营业执照复印件）

13.1.2具备有建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。（提供有效资质证书复印件）

13.1.3具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业法定代表人、拟担任本项目经理和专职安全生产管理人员具备建设行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证书。（须提供有效的安全生产许可证及相应有效的安全生产考核合格证书复印件。至少提供1个专职安全生产管理人员考核证书）

13.1.4竞选人2018年1月1日起至竞选截止日止（以竣工时间为准）至少完成1个合同金额300万元及以上的建筑工程或市政道路工程施工项目。（须提供业绩合同协议书和竣工验收证明材料复印件）

13.1.5拟派项目经理资格要求：

（1）项目经理应具有贰级及以上(建筑工程或市政公用工程专业)注册建造师执业资格（必须已在投标人单位注册），中选后只能在本项目任职（竞选人提供承诺，承诺格式详见第15条），否则将被废标；

（2）2018年1月1日起至竞选截止日止（以竣工时间为准），至少有单项合同额300万元以上的建筑工程或市政公用工程担任项目经理的业绩1个。

（须提供项目经理的建造师执业资格注册证复印件、安全生产考核合格证（B证）复印件、养老保险缴纳证明复印件（2021年1月至2021年6月）；承担过的项目业绩须提供每项业绩的合同协议和竣工验收证明材料复印件。竞选人提供中选后只能在本项目任职承诺，承诺格式详见第15条）

13.1.6拟派项目技术负责人资格要求：

应具有工程类中级及以上职称；

（须提供项目技术负责人的职称证复印件、养老保险缴纳证明复印件（2021年1月至2021年6月））

13.1.7其他要求：

竞选人自行承诺中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消其中选资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。

（须提供承诺，承诺格式详见第15条）

注：以上资格审查要求中所有要求提供复印件的资料，需携带原件至开标现场备查。

13.2详细评审

13.2.1资格审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。

13.2.2竞选报价相等的，由评比委员会投票确定排序。

13.3评比委员会组成：由比选人按相关法律法规组成。

13.4否决投标条款

13.4.1竞选报价有算术错误的，评比委员会按以下规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选按否决投标处理。

修正原则如下：

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）竞选文件中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，且工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

13.4.2竞选人的竞选报价不得超过比选控制价，否则其竞选按否决投标处理。

13.4.3竞选人不按《比选文件》要求提交竞选保证金的，其竞选按否决投标处理。

13.4.4竞选人有串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的，其竞选按否决投标处理。

13.4.5竞选人不按评比委员会要求澄清、说明或补正的，其竞选按否决投标处理。

## 14.合同条款及格式

## 详见比选文件附件

注：关于疫情防控相关措施

本项目投标、开标、评标工作严格执行党中央、重庆市委市政府、重庆市国际投资咨询集团有限公司关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，具体内容如下：

（一）所有投标人员须从外来人员通道进入重咨大厦，同时须出示行程码和健康码（均为绿码）以及体温测试并做好信息登记，严格执行重庆市疫情防控相关规定、刘家台社区和重咨集团疫情防控相关要求，且对近期进渝返渝人员需提供48小时核酸检测阴性证明后才能进入重咨大厦。所有投标人员检测合格后需经专用通道进入二楼开标区域。

（二）投标人可以邮寄投标，如邮寄投标的，投标人需在递交截止时间前将投标文件邮寄至重庆招标采购（集团）有限责任公司（重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋2001室，联系人：邹女士，电 话：13618263937），投标文件邮寄外包装须注明单位名称及项目名称，迟到的投标文件将被拒绝（如在邮寄过程中文件密封出现破损或未及时到达邮寄地址，而导致取消投标资格的，由投标人自行承担）。疫情期间，重咨集团车库不提供停车服务，各位潜在投标人注意留足时间并考虑停车问题。

（三）请各位潜在投标人请提前下载腾讯会议APP，开标时网上观看开标实况。

（四）项目开标日程及开标厅安排详见重咨大厦广场一楼报告厅外滚动屏幕及重咨大厦A座一楼大厅显示屏。

## 15. 竞选文件格式

竞  选  文  件

项目名称：

比选编号：

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

（一）竞选函

（二）竞选函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）低价风险担保缴纳承诺书（如有）

（五）竞选人基本情况表

（六）项目管理机构组成表

（七）近年财务状况表

（八）近年完成的类似项目情况表

（九）竞选截止日竞选资格情况

（十）其他资料

（十一）已标价工程量清单

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的竞选总报价完成此工程。该工程项目经理为        ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期	日历天， 按合同约定实施和完成工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到		 。

2. 我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）	万元（¥	）。竞选保证金有限期与竞选有限期一致，在此期间，若我方违反招竞选有关法律、法规及本比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

竞选人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）竞选函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 4.3.1 | 姓名： |  |
| 2 | 总工期 | 8.2 |  |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 11.2 |  |  |

竞选人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）       （手机号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

竞选人人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年  月  日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 双面 | 委托代理人身份证复印件或扫描件 双面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（四）低价风险担保缴纳承诺书

（竞选报价低于比选项目最高限价85%时采用）

（比选人名称）：

- 我公司（竞选人名称）参加了你公司（比选项目名称）的竞选。我公司竞选报价低于比选项目最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照比选文件的规定递交低价风险担保金。否则，我公司愿承担比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

（五）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（六）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理、项目技术负责人相关信息

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（七）近三年财务状况表

（八）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目规模 |  |
| 备注 |  |

（九）竞选截止日竞选资格情况

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我公司拟派的项目经理中选后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

2、我公司若中选，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知比选人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中选资格，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

3、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报比选竞选监督部门处理，竞选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4、我公司的竞选文件符合第14条合同条款及格式规定，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

（十）其他资料

1.

2.

……

（十一）已标价工程量清单

附件：

合同编号：

围 墙 修 建 施 工 合 同

工程名称：枢纽集团品质提升项目白居寺站等6个地块围挡修建工程

建设单位：重庆通邑物业管理有限公司

施工单位：

日    期：  2021年   月    日

# 目   录

- 合同协议书

- 合同通用条款

- 合同专用条款

- 建设工程廉政责任书

- 安全合同

- 工程质量保修书

# 第一章  合同协议书

发包人：重庆通邑物业管理有限公司

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就枢纽集团品质提升项目白居寺站等6个地块围挡修建工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

（1）工程名称：枢纽集团品质提升项目白居寺站等6个地块围挡修建工程。

（2）工程地点：                。

（3）资金来源：发包人自筹。

二、合同工期

本工程计划开工日期：按发包人的开工令为准。工期总日历天数：  150 日历天。

三、质量标准

工程质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

（1）签约合同价：人民币¥：    元（大写：   ），本合同价包含的施工费用包括但不限于以下内容：人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、施工及场地现状可能存在的风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金、水电费、垃圾清运费、工程施工边界定位坐标测量、职能部门相关协调、施工开口、场地占用、市政恢复、设备及管网保护、工程资料、办理相关施工手续费用、被职能部门处罚、缺陷修复、疫情防护、政策性文件调整、应急处置等所需的一切费用。除此之外，发包人不再支付承包人任何其他费用。

（2）合同价格形式：全费用综合单价包干，其中：（1）围墙长度、远程监控、大门制作、围墙安装塑料草坪工程量按实收方；（2）其余项目结算时工程量及费用不作调整。

详见附件施工图纸及报价清单内容要求。

六、项目经理：

承包人项目经理：          ，联系电话：             。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书

（2）比选文件和中选通知书；

（3）比选文件邀请函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。其他合同文件包括：履行合同过程中，经各方代表书面确认的对合同内容有实质性的会议纪要、签证、设计变更、补充协议、双方往来函件、传真、邮件等资料。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序优先者为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

（1）发包人承诺按照法律规定履行筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

（2）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（3）发包人和承包人通过邀请比选招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于2021年    月     日签订。

十一、签订地点

本合同在 重庆通邑物业管理有限公司 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自签字盖章后生效。

十四、合同份数

本协议书一式  陆   份，发包人  叁  份，承包人  叁  份，具同等法律效力。

发包人：重庆通邑物业管理       承包人：

有限公司(公章)                 (公章)

法定地址：腾龙大道58号        法定地址：

附25号

法定代表人：　　　        　　 法定代表人：

经办人：　　　　　　　　　　   经办人：

电  话：023-XXXXXXXX　　　     电  话：

开户银行：民生银行南坪支行　   开户银行：

账 号：XXXXXXXXX               账 号：

社会信用代码：XXXXXXX

附件：

1、报价表；2、施工图纸。

第二章 合同通用条款

通用合同条款直接引用中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”。

# 第三章 合同专用条款

## 1. 一般约定

### 1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：重庆通邑物业管理有限公司

1.1.2.3  承包人：

增加以下内容：

“1.1.2.8  发包人派驻的工程师

姓名：        职务：        ，联系电话：

职权：在授权范围内代表发包人对本工程施工过程中的质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和检查、协调解决必须由发包人处理的有关问题，并对工程量、工程签证、变更进行确认。”

1.1.3  工程和设备

1.1.3.2  永久工程：  /

1.1.3.3  临时工程：  /

1.1.3.4  单位工程：  /

1.1.3.10  永久占地：  /

1.1.3.11  临时占地：  /

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期：贰年。

### 1.4  合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序： 按《合同协议书》执行。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

当事人可按本工程合同的具体情况，另行约定合同文件的优先顺序。

### 1.5  合同生效的条件

合同生效的条件：经双方法定代表人或委托代理人签字并由双方盖章且承包人提供      万元履约保证金（含低价风险保证金，担保形式：转帐或电汇）后生效。

### 1.6  图纸和承包人文件

1.6.1  发包人提供图纸的期限、数量：开工前由发包人提供电子版，承包人自行打印。

1.6.2  承包人提供的文件范围：

承包人提供文件的期限、数量：按发包人要求。

## 2.  发包人义务

### 2.3  提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前。

（2）施工场地与公共道路的通道已开通。

（3）施工所需的水、电线路由承包人根据本工程实际情况自行向供水、供电部门申请安装。

（4）已提供工程地质和地下管线资料的，承包方应结合现场情况对其准确性进行复核，并对复核结果负责；未提供资料的，由承包人自行负责开挖探沟复核。

（5）由发包人配合承包人办理施工许可证，其余施工所需证件、批件由承包人办理。

（6）水准点与座标控制点交验要求：发包人提供规划平面图，由承包人自行测量定位。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前。

（8）委托承包人实施协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，费用已纳入全费用综合报价内。

### 2.8 其他义务

发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：     无  。

## 4.  承包人

### 4.1  承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：承包人为他人提供条件的内容：1）承包人应为其他施工单位提供施工所需场地、水电、道路以及其他公用设施等；2）承包人应按发包人的要求和部署积极配合、协助与本工程相关单位的工作。

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：费用已包含在合同价中，承包人不得向与本项目相关的其他单位收取任何管理费和配合费。

4.1.10.其他义务

4.1.10、其他义务

（1）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

（2）承包人自行负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理、物业管理、市政管理及其相关部门等手续，其费用包含在合同价款中。

（3）供水、供电、排水：

生活、施工用水、用电、排水、排污由承包人自行负责，承包人自行测算工程建设用水、用电所需费用，相关费用已包含在合同总价中。承包人应充分考虑停水、停电因素，因停水、停电而造成自发电、储水措施费用已包含在合同总价中，同时工期不得顺延。

（4）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；

（5）施工场地清洁卫生的要求按建设主管部门现行规定执行。其费用已包含在合同价中。

（6）承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：费用已包含在合同价中，不得增加相关费用。

（7）施工前承包人先做样板工程经发包人验收认可后，方可进行后续工程的施工。

（8）项目施工过程中，招标人或监理有权要求对部分材料进行检验、试验，所发生的鉴定、检测和试验费用由施工单位承担。若检测结果不合格，按违约条款处理。

4.2 履约担保

4.2.1履约担保

（1）履约担保的形式：转帐或电汇方式；

（2）履约担保的金额：中选金额的10%；

（3）履约担保的提交时间：承包人应在中选通知书发出后15个工作日内且在签订施工合同前向发包人递交。否则，发包人有权取消中标资格。

（4）履约担保的期限：提交之日起至本工程竣工验收合格。

（5）履约担保的退还时间：工程竣工验收合格后15个工作日内无息退还。（如承包人出现合同专用条款22.1.7的情况，则仅退还剩余的履约保证金）

4.2.2低价风险担保

承包人提供低价风险担保的情形：竞选报价低于最高限价85%时。

承包人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：转帐或电汇方式；

（2）低价风险担保的金额： （比选控制价×85%-中标价）×3倍，且最高不超过比选控制价的85%；

（3）低价风险担保的提交时间：发包人低价风险担保书面通知送达承包人之日起15个工作日内，承包人按担保金额向发包人提交低价风险担保；

（4）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

低价风险担保的退还时间：工程竣工验收合格后15个工作日内无息退还。

（5）低价风险担保的扣减：

①承包人在工程施工期间，以其投标时填报的工程主要材料价格低于同期工程造价管理机构发布的信息价格为由拒绝材料采购；或因他它非不可抗力原因导致工程窝工或停工等，给发包人造成直接经济损失且拒绝承担的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；

②承包人在工程施工期间或竣工验收时，工程质量不符合国家现行有关施工质量验收规范要求的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；

③因承包人原因被解除合同的，低价风险担保将全额扣除；

④因承包人过错导致的其他情形：        。

### 4.3 分包

4.3.2  分包的内容

本项目不允许分包、转包,否则发包人有权取消承包人资格(即解除合同)。取消资格后所发生的一切损失均由承包人自行承担。

## 5.  材料和工程设备

### 5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：本工程所需设备材料均由承包人自行采购（工程实施中，承、发包双方另有约定的设备材料除外）。所有工程的设备材料质量必须达到设计和施工验收规范规定的标准。本工程设备材料价格不再调差，由承包人承担设备材料价格浮动的风险。

承包人选用主要材料需征得发包人同意，应在采购前三日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知监理人和发包人，发包人收到承包人的书面报告后二日内予以确认，经发包人认质、封样（如有必要）后承包人方可采购进场。发包人认为承包人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以发包人书面意见为准），不能适用于本工程，发包人有权按上述约定的该材料品牌中指定一种供承包人使用；承包人拒绝按发包人要求更换，该种材料改为发包方供货，发包方收取承包人该类材料费的20%作为违约金，并按发包人实际支付的货款从承包人的结算价款中扣除。

使用缺陷材料引起的返工、报废、工期延误等损失，均由承包人自行承担。

## 6.  施工设备和临时设施

### 6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2  发包人承担修建临时设施费用的范围： 无

临时占地的申请：由承包人办理申请手续。

临时占地相关费用：已包含在合同价中。

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施：无 。

## 9.  施工安全、治安保卫和环境保护

### 9.1  发包人的施工安全责任

增加下列项：

9.1.4  发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》建设工程施工合同（示范文本GF-2013-0201）-第二部分 通用合同条款（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于印发《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场文明施工标准（试行）》的通知》（渝建质安【2020】33号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

### 9.2  承包人的施工安全责任

增加下列项：

9.2.8  承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市建设工程安全生产管理办法》(重庆市人民政府令第289号)等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

9.2.9施工过程中所涉及到的民扰、扰民、安全、火灾 、交通事故、盗抢、社会人员伤亡及其他在施工现场所发生的事故责任纠纷均由承包方解决，涉及到的相关费用也由承包方负担。

### 9.3  治安保卫

9.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建：  承包人 。

9.3.3  施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：   承包人   。

### 9.4  环境保护

增加下列项：

9.4.1 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于印发《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场文明施工标准（试行）》的通知》（渝建质安【2020】33号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。如行政主管部门有新标准，则按最新标准执行。

9.4.2 承包人应做好对周边环境的调查工作，认真编制施工组织设计，严格按照施工方案组织施工，涉及交通、绿化、市政、环保、生态、公共安全等的施工方案应达到相关标准要求并在施工前得到相关行政主管部门和单位的同意。否则不得施工，因施工原因引起的一切投诉及处罚由承包人自行负责。

9.4.3 承包人自行负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应按要求结合自身实际和重庆市相关规定。

9.4.4对施工中地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施、通信、燃气及其他地下未知管线等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任均由承包人承担；

9.4.5环境保护工作由承包人全权负责，并执行国家和重庆相关规定。

9.4.6施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到；

9.4.7施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业和爆破作业等；

9.4.8保证周围建（构）筑物、地下人防等设施安全；

9.4.9做到进入现场的施工和作业人员，持证上岗，文明施工；

9.4.10按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙（围挡）等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内；

上述增加列项涉及的费用均由承包人承担，已包含在合同价格中。

## 10.  进度计划

### 10.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：     签订合同14天以内承包人按相关要求编制

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：签订合同14天以内。

发包人、监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：监理收到方案后三个工作日内，业主收到方案二个工作日以内。

## 11.  开工和竣工

1、因发包人原因不能按时开工或由于发包人原因导致工期延误的，发包人不负责赔偿承包人延期开工损失费，但工期可顺延。

2、未经发包人批准，不得有工程临时延期或最终延期，否则承包人将承担违约责任。

3、室外露天作业由于下雨（仅适用于中雨及以上，以实际天气状态为准）导致工期延误，发包人不负责赔偿承包人所有费用的损失，但工期可顺延。

### 11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。当出现异常恶劣的气候条件时，承包人应书面通知发包人延长工期，发包人可视具体情况给予适当补偿或准予工期顺延。

### 11.5  承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：工期每延误一天按2000元向发包人支付违约金。

逾期竣工违约金的限额： 合同总额的 10%    。

12.  暂停施工

### 12.1  承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形： 因承包人的原因发生暂停施工。

13.  工程质量

### 13.1  工程质量要求

增加下列项：

13.1.4  发包人和承包人在工程建设中，应执行以下规定：

（1）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发[2004]172号）

（2）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[2002]212号）

13.1.5  发包人和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

### 13.2  承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：合同协议书签订后10天内。

15.  变更

### 15.1  变更的范围和内容

变更的范围与内容：

承包人在施工过程中，除发包人及国家政策要求以外，不能擅自进行变更。否则，因变更造成的费用和发包人的损失由承包人全部承担。

发包人同意的变更，变更程序须按发包人《工程变更管理办法及实施细则》进行。

### 15.3  变更程序

15.3.2  变更估价

承包人提交变更报价书的期限：在工程变更确定后14天内。

发包人商定或确定变更价格的期限：在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认。

### 15.4  变更的估价原则

15.4.1 变更估价原则

当发生工程变更时，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量，按以下办法计价：

15.4.1.1已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目全费用综合单价计算；

15.4.1.2已标价工程量清单中有类似项目的，参考类似项目全费用综合单价计算；

15.4.1.3已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目的，由承包人根据市场行情提出合理的报价，经发包人审核后再施工。。

### 15.5  承包人的合理化建议

15.5.2  对承包人提出合理化建议的奖励方法：无。

### 15.8  暂估价

15.8.1  发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义务：

15.8.3  不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：发包人。

16.  价格调整

### 16.1  物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：不采用。

## 17.  计量与支付

### 17.1  计量

17.1.3  计量周期

本合同的计量周期：按17.3.3执行 。

### 17.2  预付款

17.2.1  预付款

预付款额度和预付方法：无。

17.2.2  预付款保函

预付款保函的提交时间：无。

17.2.3  预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：无。

### 17.3  进度款

17.3.2  进度付款申请单

进度付款申请单的份数：一式叁份。

进度付款申请单的内容：按发包人相关规定执行。

17.3.3  进度付款证书和支付时间

发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：无。

17.3.3.1开工前10日内支付安全文明施工费按   元计。

17.3.3.2工程施工完成总进度的80%且工程质量达到合格后，经发包人审核，支付工程总进度款的50%；

17.3.3.3工程施工完成总进度达到100%，竣工验收合格后支付至总进度款的80%（应扣除已支付的安全文明施工费用）；

17.3.3.4经发包人与重庆城市综合交通枢纽集团办理完成最终工程结算后（需经第三方咨询单位对结算进行审核并出具审核报告），支付至结算金额的97%，余额3%质保期满贰年后，且承包人履行完成全部质保义务后，发包人一次性无息支付余额。

发包人支付的工程进度款，承包人必须优先用于支付民工工资，并接受发包人的监督，承包人每期支付的民工工资明细需提供复印件给发包人备案。若出现承包人拖欠民工工资情形，发包人有权垫付应当支付的民工工资，并从结算费用中三倍扣除。

17.4  质量保证金

17.4.1  质量保证金的金额或比例：工程结算总价款的3%。

质量保证金的返还方法：两年质保期满，无发包人索赔事由时，无息退还质量保证金。

### 17.5  竣工结算

17.5.1  竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：一式三份，提交期限按发包人相关规定执行。

竣工付款申请单的内容：按发包人相关规定执行。

施工过程中因发包人原因要求调整的变更内容按以下要求执行：

- 根据符合招标文件要求的施工图、经发包人认可的设计变更及签证按以下条款结算：

承包人据实报价，发包人审核同意后方可施工。

（2）不计入本工程合同结算价的内容和范围

1） 不符合约定设计规范及施工验收要求或未经发包人认可的工程变更及现场收方签证。

2） 未按照工程设计图纸及图说、变更、现场签证、施工技术规范以及发包人批准的施工组织设计及施工方案要求施工的内容。

3） 未使用双方共同认可材料进行施工的内容。

4） 承包人实际完成的工程范围及内容不符合约定要求的或者验收不合格的工程范围及内容，不论承包人是否实际已进行此项工作，双方对此部分工程内容不计入结算，造成的损失由承包人自行承担。

5） 结算资料（含工程变更、现场收方签证等）不真实，虚假的内容或者不符合约定要求或者实际完成的工程与该结算资料不一致或者有未完成的工程范围及内容的，发包人有权不办理该部分结算或者不支付该部分价款，如已支付的，由承包人负责退还。

6）发包人在确认设计成果期间提出的修改或调整意见而产生设计费、资料费等；发包人在报件过程中政府职能管理相关部门提出的方案设计、施工图设计修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费等。

7）根据发包人或发包人委托的检测机构要求，检测试验所需的试件制作、送检，其中试件制作由承包人负责，需要提供的材料以及检测、试验的配合工作所产生的相关费用等不再单独计算支付。

（3）合同其他约定费用：

1）发包人要求承包人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，承包人应接受发包人施工要求，并在施工前14天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人予以签证后施工。如发包人未签证，承包人自行施工后发生争议，由承包人负责。

2）凡是涉及计价的经济技术资料，须全部为原件，否则发包人拒绝计入结算。

3）承包人不得随意进行设计变更，所有设计变更必须经过发包人认可，否则不予计取费用。因承包人设计图质量问题造成的变更、返工等费用由承包人自行承担，发包人不予认可，结算时不予计取支付。

4）用于本工程材料的材质、规格、型号、品牌、产地、颜色等，由发包人认可后方可进场施工。

发包人认为承包人所使用的材料品质存在缺陷、不能满足业主审美视觉要求、偏离设计方案及规范要求不能适用于本工程、承包人不接受发包人核定的材料价格（拒绝签字确认）。该种材料改为发包人供货到场，承包人负责安装施工（材料发生在现场内的下车及场内运输、验收、二次搬运、存储、采购保管以及其他任何必要的辅助工作由承包人完成，其费用发包人不再单独计算支付），发包人收取承包人该类材料费的20%作为违约金，在合同结算费用中扣除。

### 17.6  最终结清

17.6.1  最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交5份最终结清申请单。

## 18.  竣工验收

### 18.2  竣工验收申请报告

竣工资料内容：承包人在工程相关资料归档时，由承包人重新绘制并晒竣工蓝图纸质档案三套；AUTOCAD竣工图纸及签字电子版扫描成光盘一套。工程案卷及卷内目录，技术文字材料竣工档案（纸质件）三套；电子件一套（单独刻制）。

### 18.3  验收

18.3.5  实际竣工日期： 本工程验收合格日即为实际竣工日期。

### 18.7  竣工清场

18.7.1  竣工清场：由承包人在工程竣工验收前完成。

### 18.8  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：  以发包人要求的时间为准。

## 19.  缺陷责任与保修责任

### 19.7  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：保修期为贰年，自工程竣工验收合格之日起计算。

## 20.  保险

### 20.1  工程保险

本工程双方约定投保内容如下： 
（1）发包人投保内容：按重庆市有关规定执行。

发包人委托承包人办理的保险事项：无

（2）承包人投保内容：按重庆市有关规定执行。承包人在合同执行期内所发生的一切意外事故、安全事故由承包人自行负责。

## 22.违约

22.1.7本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）本合同条款第11.5款约定承包人违约应承担的违约责任：工期每延误一天按2000元处违约金。

（2）本合同条款第22.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须返修达到合同约定质量标准，返修损失自负，工期不顺延。由此造成发包人其它经济损失，须全额赔偿。

（3）双方约定的承包人其他违约责任：承包人对承包范围的工程质量和安全负全责。因承包人原因引起的安全质量事故由承包人负责处理，并承担法律和一切经济责任。

（4）承包人违反材料与设备的约定，未经批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：按照承包人擅自撤离施工现场材料和（或）设备相应合同金额的20%支付违约金。

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在发包人要求的合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：除应当承担发包人产生的修复费用外，按照发包人修复缺陷费用的10%支付违约金。

（6）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：按1万元/次支付违约金。

（7）承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的违约责任：按5000元/台·次支付违约金。

（8）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的违约责任：按违约金额 5万元/次支付违约金。

（9）承包人未按合同约定移交全部和部分工程的违约责任：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各种费用，按延期500元/日进行违约处罚，此项违约金最高不超过5万。

（10）承包人未按合同约定购买保险的违约责任：每延迟1天，按500元/天支付违约金。

（11）承包人如工程进度、质量、安全文明、配合等问题收到整改通知，承包人接书面整改通知后 24 小时内未采取相应整改措施或未在规定时间内整改完成，每次支付违约金500 元。累计 3 次后，暂停支付该部分工程款，直至整改合格；未执行监理报验程序而进行下道工序的违约金 500 元/次；在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料违约金 10000 元/次且不低于违约价值的 10%，并无条件返工至合格；经主管部门检查（包括发包人组织的检查）发现的明显质量问题，违约金 5000 元/项。罚金在处罚通知单收到七日内必须缴纳，如承包人在七日内未缴纳违约金，发包人有权直接从承包人履约保证金或下次进度款中扣除。

（12）如承包人违反施工程序、野蛮施工或不按照发包人审定后的专项施工方案进行施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，经主管部门（或者发包人和监理）检查发现，每发现一次发包人视情节轻重对承包人处以 1000 至10000 元违约金， 并暂停支付当期工程款，直至整改完成。

（13）承包人应及时缴纳各职能部门的各项行政性规费，（免交的费用除外）如因承包人滞交或不交相关费用而造成该项目报建及施工进度的影响，将根据实际处以应缴纳规费等额的罚款，从工程款中直接扣除，且工期不得顺延。

（14）承包人必须严格控制施工过程质量，不得隐瞒施工质量问题，出现质量问题的必须及时向监理单位、发包人报告，不得私自处理。否则每次处2000元违约金，累计计算，并需重新进行质量认定和验收，因此产生的一切费用及所有事故责任均由承包人自行承担。

（15）承包人应当建立安全生产责任制、安全责任考核制度、周检查制度。未在规定时间内建立的，未进行安全检查或者安全检查无记录的，发包人有权要求承包人进行整改，逾期拒不整改或整改不合格的，处以2000元/次违约金，累计计算；未建立教育培训制度，未对新工人进行安全教育及无相关资料的，发包人有权要求承包人进行整改，逾期拒不整改或整改不合格的，处以500元/次违约金，累计计算。

（16）关于治安保卫的特别约定：由承包人负责，相关费用已包含在综合单价内。在施工现场范围内产生的治安责任，包括但不限于造成第三人损害、承包人员工损害以及场地范围内的财产损失，均由承办人自行承担。

（17）承包人弄虚作假、高估冒算或串通发包人及发包人委托的监理、咨询人员对现场计量数据、资料进行虚假记录、篡改，承包人应承担全部责任并赔偿发包人损失，同时，按虚报工程量或相应工程价款的1-3倍金额向发包人支付违约金。

（18）竣工验收之前承包人全套施工过程资料应按照发包人要求整理完毕，副本交予发包人备案存档，否则发包人有权对承包人处以5万元的违约金。

（19）竣工验收或竣工预验收合格（如因发包人原因不能组织竣工验收，则由发包人组织竣工预验收）后3个月内未报送结算资料，监理人和发包人有权对承包人处以1000元/天的违约金，最终违约金不超过中选价总额的1%。

（20）承包人应认真配合发包人搞好工程结算工作。若承包人结算报审价格大于工程最终审定结算价格的 5％，发包人将扣除承包人报审结算值超出工程最终审定结算价款 5%以上部分的 10％作为承包人违约金 (在最终审定价基础上扣减)。

22.2.6  本合同关于发包人违约的具体责任如下：

本合同条款第22.2款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人应当支付进度款而未支付的两个月内，承包人不得停工，超过两个月时，如双方未达成延期付款的协议，则工期可相应顺延并赔偿可计算损失。

本合同条款第22.2款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

双方约定的发包人其他违约责任：无。

24.  争议的解决

### 24.1  争议的解决方式

争议的解决方式：约定向重庆仲裁委员会提请仲裁。

诉讼文书送达地址：甲方：南岸区腾龙大道58号附25号

乙方：

该送达地址可用于接收各类诉讼文书。按照约定地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。当事人如需变更约定送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。

## 25.补充条款

25.1凡承包人在施工过程中运输易撒漏物质车辆必须保持密闭运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。必须设置车辆冲洗设施，以防车辆带泥出场，保持周边环境清洁。严禁使用未密闭的车辆运输易撒漏物质。否则发包人有权按照市政府第164号令对承包人进行责任追究，并扣留其部分工程款，直至停工整改。情况严重的，发包人有权单方面终止合同，勒令退场，并由承包人赔偿由此造成的损失。

25.2施工过程中及竣工清洁均由承包人负责，费用已包含在合同总价内。

25.3本项目所有参与投标人员资格证书原件均需压证施工，签订合同时提交给发包人保管，待工程完工验收合格后返还。施工过程中承包人不得随意更换相关人员，发包人进行不定期考勤。

25.3.1合同谈判期间，签订合同前承包人不提供或提供相关人员证件与投标文件不符的，视为承包人违约，发包人有权另选其它投标单位签订施工合同，同时投标保证金不予退还。

25.3.2施工过程中承包人更换相关人员需征得发包人书面同意，未经发包人书面同意擅自更换项目负责人及技术负责人的，承包人支付发包人5万/人/次的违约金;擅自更换其他相关人员的承包人支付发包人1万/人/次的违约金。

25.3.3施工过程中，承包人项目负责人、技术负责人、安全员每月到岗不得少于26天，工作日必须在岗，由监理单位负责填写考勤记录，发包人进行不定期抽查，随机抽查时承包人项目负责人、技术负责人及安全人员不在岗时承包人向发包人支付2000元/人/次违约金，若发包人核实监理未如实考勤，发包人对监理加倍处罚。

25.4施工过程中，承包人除由于疫情、地震等不可抗力原因外停工或者延误工期外，导致工程未能按计划开展，在收到发包人两次书面通知后，拒不执行和采取措施补救，发包人有权自行委托其他承包人组织实施直至工期正常，其产生的工程费用从合同结算总价中双倍扣除。如以上情况发生两次（含两次），发包人有权单方终止合同并勒令承包人退场，对已完工程且验收合格内容按本合同确定的计价原则的70%结算，三个月后支付,本条承包人无任何异议。

25.5当施工过程中合理、必要的措施、整改项目，在承包人接到发包人两次书面通知拒不执行时，处以承包人500元/次～2000元/次的违约金。

25.6工程结算审核时间：工程竣工验收合格后60日内，承包人应提供项目竣工结算和完整的相关资料；发包人收到完整且合格的竣工结算资料后90天内完成审核并按程序报送审核。

25.7竣工结算

25.7.1 在本工程交工验收合格提交竣工资料和文件后，双方按规定及时办理工程结算并清理现场退场。

25.8发包人不承担相关部门日常检查对工程施工可能造成影响的任何费用，不追加承包人的合同价款。

25.9严禁未经隐蔽验收即覆盖的做法，否则，不论验收合格与否，均由承包人承担费用。

25.10本合同采用施工合同、廉政合同、安全合同三合同制，并在承包人驻地醒目位置设立廉政公开电话和工程质量投诉电话。

25.11双方特别约定：

- 工程竣工验收合格，由发包人组织枢纽集团、咨询单位、监理单位及承包方共同对工程量进行收方计量，结算时全费用综合单价不作调整。

- 由于本项目施工地块需自行引接给水、排水、供电，该费用已综合包含在全费用综合单价内。

- 本项目相关资料及施工过程报验需按监理单位相关要求办理。

- 本项目涉及承包人违约金的内容，发包人均有权在各期进度款、结算款等应付款项中一次性扣除。

- 承包人出现包括但不限于严重违约、被终止合同、无故拖延工期、罢工、闹事、恶意讨薪、给发包人及集团造成重大经济或名誉损失等情况均纳入重庆开投集团、枢纽集团黑名单，发包人保留进行追偿及向上级行政主管部门举报违约行为的权利。

- 所有安装监控设备的摄像机，均需配备不少于800M/月/台的流量包，流量包有效期为质保期满止，该费用包含在合同价内。

- 本工程所有款项均由发包人负责支付，承包人不得向重庆枢纽集团主张付款及其他需求，否则视为严重违约，发包人有权单方面解除合同，并按已完合格工程量的50%支付结算款，承包人对此条无异议。

# 第四章 建设工程廉政责任书

发包人：重庆通邑物业管理有限公司

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书壹式贰份，发包人承包人各执壹份，具有同等效力。

发包人：重庆通邑物业管理       承包人：

有限公司(公章)                 (公章)

法定地址：腾龙大道58号       法定地址：

附25号

法定代表人：　　　        　  法定代表人：

经办人：　　　　　　　　　　  经办人：

电  话：023-XXXXXXXX　　　    电  话：

# 第五章 安全合同

为了确保实现安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，重庆通邑物业管理有限公司（以下简称“发包人”）与                （以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收签字之日终止。

二、责任目标

(一)承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

(二)承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1、不发生人身重伤事故；

2、不发生火灾事故；

3、不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4、不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5、不发生流行性传染病 (无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病)；

6、不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7、不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、人员伤害等）；

8、不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1、人员轻伤事故。

2、负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3、其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1、承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2、承包人的法人或签署合同的公司总经理对合同安全负有全面的领导责任。

3、承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4、承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5、承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6、承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7、承包人保证建立本工程项目的安全管理体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8、承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书，保证在安全管理专职人员中至少指派3名安全人员。

9、承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准或行业标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人劳动保护用品。

10、承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11、承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12、承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13、承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14、承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1、承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

2、承包人应指定项目安全管理负责人与发包人接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、施工安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

3、承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人有权要求承包人换人。

4、承包人指定的项目安全管理负责人应与发包人建立联系，在业务上接受发包人的协调和指导。

5、开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

6、在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前5个工作日内向发包人提供以下安全资质供审查和存档：

1、企业安全生产许可证书复印件。

2、企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3、企业主要安全管理人员（包括项目经理、项目安全管理负责人）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4、特种作业人员资格证书。

5、项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

6、适用于本项目的安全管理体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求:

1、身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2、无刑事案件牵连。

3、无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1、承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2、承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3、发包人有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4、承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时,必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5、承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1、承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2、对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3、对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具等等。

九、开工前安全条件检查

1、发包人将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响,由承包人自行负责。

2、开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3、发包人检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1、承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2、承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3、承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人安全管理部门的协调和指导。

4、承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5、承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6、承包人应接受和配合发包人专业部门的监督与安全评价。

7、发包人有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1、承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2、承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3、承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4、承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1、承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2、承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3、应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防各类传染疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1、承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2、承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3、承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4、承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5、承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6、承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7、承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1、承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2、承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3、承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1、承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2、承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3、承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4、承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5、承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6、承包人应对应急预案每年进行不少于1次进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7、在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8、承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

9、由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10、涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 建安费总额的5% |
| 重大事故 | 建安费总额的10% |
| 特别重大事故 | 建安费总额的20% |

（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的1‰的安全奖励。

4、发包人负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人评价。发包人在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7日内共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发发包人：重庆通邑物业管理     承包人：

有限公司(公章)                 (公章)

法定地址：腾龙大道58号        法定地址：

附25号

法定代表人：　　　        　　 法定代表人：

经办人：　　　　　　　　　　   经办人：

电  话：023-XXXXXXXX　　　     电  话：

# 第六章 工程质量保修书

发包人：重庆通邑物业管理有限公司

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对枢纽集团品质提升项目白居寺站等6个地块围挡修建工程施工签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括施工图纸范围内的围墙、监控以及双方约定的其他项目。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

本工程所有施工项目质保期均为贰年。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

/　　　　　　　　　　　　　　　　。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发发包人：重庆通邑物业管理     承包人：

有限公司(公章)                 (公章)

法定地址：腾龙大道58号        法定地址：

附25号

法定代表人：　　　        　　 法定代表人：

经办人：　　　　　　　　　　   经办人：

电  话：023-XXXXXXXX　　　     电  话：