九里片区（北）项目土壤污染风险评估（定量调查）

比选编号：SFG2300010122A

比　选　文　件

比   选   人：重庆城市综合交通枢纽开发投资有限公司（盖章）

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司（盖章）

二0二三年三月

竞争性比选文件

重庆国际投资咨询集团有限公司受项目业主重庆城市综合交通枢纽开发投资有限公司的委托对九里片区（北）项目土壤污染风险评估（定量调查）进行竞争性比选，该项目经重庆城市综合交通枢纽开发投资有限公司批准。企业自有资金。项目已具备比选条件，现对本项目进行公开比选。

| 一、项目概况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 九里片区（北）项目土壤污染风险评估（定量调查） |
| 项目投资 | 本项目估算总投资650.02万元。 |
| 项目具体概况 | 项目位于重庆高新区。项目范围为重庆高新区Ai06-1/01、Ai06-2/01、Ai06-3/01、Ai06-4/01、Ai07-1/01、Ai07-5/01（部分）、Ai07-7/01、Ai07-10/01等8个地块以及周边道路（约458亩）、重庆金诺建材有限公司原址及其所在地块（Ai05-2-1/01、Ai05-3/01）和周边道路（约186亩），实施定量调查面积共计约644亩。 |
| 计划工期 | 1.工程进场时间：以比选人通知要求为准。 2.工期要求： （1）自比选人通知之日起90日内完成重庆高新区Ai06-1/01、Ai06-2/01、Ai06-3/01、Ai06-4/01、Ai07-1/01、Ai07-5/01（部分）、Ai07-7/01、Ai07-10/01等8个地块以及周边道路（约458亩）土壤污染风险评估，取得生态环境主管部门批复。 （2）自比选人通知之日起120日内完成重庆金诺建材有限公司原址及其所在地块（Ai05-2-1/01、Ai05-3/01）和周边道路（约186亩）土壤污染风险评估，取得生态环境主管部门批复。 |
| 预计开始时间 | 2023年4月1日，以比选人通知要求为准。 |
| 二、竞选人须知 |  |
| 竞选文件的获取 | 1、竞选人可在重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（www.cqjtsn.com）和重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）下载比选文件。 2、竞选人请于2023年3月8日-2023年3月9日17时00分（北京时间，下同）携带法定代表人授权委托书、委托代理人身份证、营业执照副本复印件至比选代理机构进行报名。未报名的竞选人，比选人和比选代理机构将不予接收其竞选文件。 |
| 质量要求 | 成果编制应符合相关规范要求，评估报告通过环保专家评审，并取得生态环境主管部门的批复文件。 |
| 竞选保证金 | 1、竞选保证金的金额为：20000元。 2、竞选保证金提交方式：以银行电汇形式提交。 3、提交时间和方式：竞选保证金由竞选人账户电汇入重庆国际投资咨询集团有限公司的银行账户，其汇款到账截止时间为2023 年3月14日14时00分前）。 竞选保证金指定账户如下： 户 名：重庆国际投资咨询集团有限公司 开户行：工行重庆五里店支行（行号:102653000177） 竞选保证金账号：9558853100011033432 4、竞选保证金有效期同竞选有效期：90天。 特别提示：请竞选人务必详细阅读下列条款！！！ （1）竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“项目名称（可简写）”； （2）各竞选人在银行转账（电汇）竞选保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本比选文件规定的截止时间前到账的，当众退还其竞选文件； （3）保证金联系电话：023-67706535。 5、竞选保证金的退还 （1）比选人应当在规定时间内确定中选人，通报代理机构并向中选人发出中选通知书，同时招标代理机构5日内向中选候选人以外的竞选单位退还竞选保证金；竞选保证金退还至竞选人帐户。 （2）中选人和其他中选候选人在比选人与中选人签订合同后，由比选人通知代理机构向其退还竞选保证金，竞选保证金退还至竞选人银行基本帐户。 |
| 比选范围及内容 | 1. Ai06-1/01、Ai06-2/01 等地块及周边道路 根据前期调查的分区情况，重点区域范围为重庆隆涛机械有限公司、重庆市九龙坡区明玲机械加工厂、重庆斯美丹家具制造厂、驾校、张三养猪 、食品厂 地块东侧挖填土区域，面积为43877㎡，非重点区域范围为农林用地，面积为261190.08㎡，因此根据相关技术导则要求，在风险评估阶段，重点区域按照20m*20m的网格进行布点，预计重点区域点位数量为110个，非重点区域按照40*40m进行布设，预计非重点区域点位数量为163个，风险评估共需布设约273个土壤监测点位。 采样深度填土区域所有点位均钻探至填土层以下，并钻至基岩。最终风险评估土壤监测点位及钻探深度按照国家和重庆市有关建设用地土壤污染风险评估相关技术规定执行。 2. 重庆金诺建材有限公司原址及其所在地块和周边道路 根据前期调查的分区情况，重点区域范围为金诺建材区域，面积为46009㎡，非重点区域范围为农林用地，面积为78193㎡，因此根据相关技术导则要求，在风险评估阶段，重点区域按照20m*20m的网格进行布点，预计重点区域点位数量为115个，非重点区域按照40*40m进行布设，预计非重点区域点位数量为49个，风险评估共需布设约164个土壤监测点位。 采样深度填土区域所有点位均钻探至填土层以下，并钻至基岩。最终风险评估土壤监测点位及钻探深度按照国家和重庆市有关建设用地土壤污染风险评估相关技术规定执行。 3.成果要求：按照国家及重庆市相关的法律、法规及规定，对上述地块进行详细调查，采样监测，并进行风险评估计算，估算出污染范围和污染方量，编制《重庆高新区Ai06-1/01、Ai06-2/01 等地块以及周边道路地块土壤污染风险评估报告》和《重庆金诺建材有限公司原址及其所在地块和周边道路土壤污染风险评估报告》，评估报告通过环保专家评审，取得生态环境主管部门的批复。根据生态环境主管部门批复，编制经济、合理的治理方案。 |
| 竞选人资格要求 | 1.营业执照 具备有效的营业执照。 提供有效的营业执照复印件。 2.财务要求 2019年、2020年、2021年的年度财务状况不亏损。 提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表复印件，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。 3.业绩要求 2019年1月1日至比选截止日止（以合同签订时间为准），竞选人有1个土壤污染风险评估类似业绩。 提供业绩的合同复印件。 注：（1）竞选人应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。 不满足上述业绩要求的业绩视为无效。 4.竞选截止日竞选资格情况 竞选人自行承诺（格式见竞选文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 提供承诺。 5.项目负责人资格要求 5.1竞选人拟派的项目负责人必须是竞选人本单位人员，应具备环境工程类（或环境科学类）专业高级职称。 提供在有效期内的拟派项目负责人职称证（职称证书无法体现专业的，可以提供学历证书或注册证书）、身份证复印件，竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。 5.2项目负责人业绩要求 2019年1月1日至比选截止日止（以合同签订时间为准），拟派项目负责人作为项目负责人有1个土壤污染风险评估类似业绩。 提供该业绩的合同复印件。若提供的上述业绩证明材料无法体现人员姓名职务信息的，还须提供该业绩的业主证明。 注：竞选人应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。 不满足上述业绩要求的业绩视为无效。 6.技术负责人资格要求 竞选人拟派的技术负责人必须是竞选人本单位人员，具备环境工程类（或环境科学类）专业高级及以上职称。 提供有效的技术负责人职称证（职称证书无法体现专业的，可以提供学历证书或注册证书）、身份证复印件，竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。 7.其他要求 2019、2020、2021年度中生态环境主管部门发布的建设用地土壤污染防治相关技术报告评审（备案）情况信息的网页截图（含单位信息）中，投标人2019年所有调查评估报告首次评审通过率为100%，2020及2021年所有土壤污染风险评估报告首次评审通过率为100%。 特别说明： （1）竞选人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见竞选文件格式）。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （2）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目负责人、技术负责人的养老保险证明期限为2022年8月至2023年1月的连续养老保险。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 比选文件递交时间、地点 | 递交时间： 2023年3月15日9时30分 至2023年3月15日10时00分。 递交地点：重庆国际投资咨询集团有限公司（重庆市江北区五简路2号重咨大厦）本项目接标处，具体会议室房间号详见比选当天一楼大屏幕通知。 联系人：吴先生、彭女士 比选时间：于2023年3月15日10时00 分。 |
| 竞选文件编制、密封和份数 | 1、竞选文件和竞选文件电子文件信封装入“竞选文件”大袋中，密封并在袋上封口处加盖竞选人单位公章（鲜章）。 “竞选文件”大袋封套上标明以下内容： （1）比选人名称： （2）竞选人名称： （公章） （3）项目名称： （4）在2023 年 月 日10时00分前不得开启 2、竞选文件份数和编制 2.1竞选文件份数 竞选文件商务部分（资格审查资料）2份：正本1份，副本1份。 技术部分2份：不分正副本。 （另：竞选人以U盘的形式提交竞选文件电子文档2套,所有电子文件不能采用压缩处理，U盘能够正常读取，此条不作为否决竞选条款。） 2.2竞选文件的编制和装订 本项目技术部分采用暗标评审，应将商务部分（资格审查资料）、技术部分各自分别装订成册 商务部分（资格审查资料）： 应按照附件1：竞选文件格式装订成册，并应编制目录。 技术部分： 《技术部分》面页使用A4厚型白纸面页，用初号仿宋字体居中标明 “技术部分”；在页面右下角加盖投标单位章后沿密封线折叠成腰约10cm左右的等腰直角三角形密封；面页除了“技术部分”四字和右下角密封处印章外不得有其他印记；密封后的面页及整个《技术部分》均不得出现白页、残页和倒页，不得显示与投标人企业有关的任何信息及与本工程无关内容（面页由投标人按附件1：竞选文件格式中提供的电子文档格式用A4厚型白纸打印，加盖单位法人章后其面页的反面以不得显示出单位法人章单位名称为准）；《技术部分》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4白纸，图表内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。违反上述任何一项，其技术部分为零分 注：竞选文件电子文件2份（U盘）装入信封中，表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸。 |
| 费用承担 | 1、竞选人应承担参与本项目竞选所涉及的一切费用。不论评比结果如何，比选人在任何情况下既无义务也无责任承担这些费用。 2、比选服务费：按照以下所列费率执行，以中选的竞选总报价为计费基数计取，不足1万按1万计取。向比选机构缴纳比选服务费。 中选金额; 比选类型. （万元）; 服务类. 100以下; 1.5％. 100-500; 0.8％. 500-1000; 0.45％. 中选人在领取中选通知书时向比选代理机构一次性付清。比选代理费收费按差额定率累进法计算。竞选人应将此费用纳入竞选报价，但不单列。各竞选单位在竞选报价时应考虑上述费用。 |
| 限价及比选报价要求 | 本项目土壤污染风险评估（定量调查）服务费单价竞选最高限价为人民币10093.5元/亩。暂按实施范围644亩，本项目土壤污染风险评估（定量调查）服务费竞选最高限价为人民币650.02万元。竞选报价高于最高限价的，按否决竞选处理。竞选单价报价高于单价最高限价的，按否决竞选处理。 |
|  | 1、本项目土壤污染风险评估（定量调查）服务费采用单价包干合同，其报价应包括为实施和完成该项目所需的人工、材料、机械、技术安全措施、调查、取样、检验试验、成果分析并送审、专家评审、获得批复、管理、保险、利润、规费、税金等费用，以及本比选文件中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等全部费用，竞选人应自行对现场环境情况进行评估。合同服务期内的物价涨落的风险已含在报价内。 2、竞选人在报价时应按环保相关部门最新的技术规范和相关要求，结合自身的实力进行报价。报价时也应充分考虑环保相关部门技术规范（或相关要求）发生变化等风险，并自行将这些风险考虑到竞选单价中 3、本项目为单价包干合同，根据生态环境主管部门批复的土壤污染风险评估面积计算结算金额。中选后，中选单价不再调整，土壤污染风险评估（定量调查）所有费用包干使用。 |
| 费用支付方式 | 1、竞选人完成重庆高新区Ai06-1/01、Ai06-2/01、Ai06-3/01、Ai06-4/01、Ai07-1/01、Ai07-5/01（部分）、Ai07-7/01、Ai07-10/01等8个地块以及周边道路（约458亩）土壤污染风险评估，取得生态环境主管部门批复后，比选人向竞选人支付该部分生态环境主管部门批复的土壤污染风险评估面积乘以合同单价金额的80%。 2、竞选人完成重庆金诺建材有限公司原址及其所在地块（Ai05-2-1/01、Ai05-3/01）和周边道路（约186亩）土壤污染风险评估，取得生态环境主管部门批复后，比选人向竞选人支付该部分生态环境主管部门批复的土壤污染风险评估面积乘以合同单价金额的80%。 3、根据生态环境主管部门批复，竞选人编制了经济、合理的治理方案后，并按比选人要求办理完结算手续后，比选人向竞选人支付至结算金额的100%。 |
| 履约担保 | （1）履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付； （2）履约担保的金额：按中选价的10%。 （3）履约担保的提交时间：竞选人应在中选通知书发出后15个工作日内向比选人递交。并审核通过后，比选人方可与竞选人签订合同。 （4）履约担保的期限：自提交之日起至服务期满之日止，若项目延期，则比选人可要求延长担保时间至调整的计划完成日期；延期的履约担保的担保金额不变；由此产生的费用由竞选人自行承担，相关费用已包含在合同价格中。若竞选人超过比选人要求日期5个工作日仍未提交足额履约担保的，比选人有权暂停支付服务费。 （5）退还期限及方式：现金担保形式的，服务期满后15个工作日内无息退还；保函担保形式的，到期后自动失效。 |
| 其他需告知竞选人的要求 | 1、本次比选公告同时在重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（www.cqjtsn.com）和重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）发布。 2、本项目不接受联合体竞选。 3、本项目所有地块统一按1类用地进行评估。 |
| 三、评选、定选方式 |  |
| 评比委员会组成：5人，在重庆国际投资咨询集团有限公司评标专家库中随机抽取。 1、初步评审 评比委员会根据比选文件竞选人须知中竞选人资格要求和否决竞选条款进行评审。 2、详细评审 本项目采用综合评分法进行评比。 评比标准：总分100分，其中竞选报价50分；商务部分30分；技术部分20分。 2.1竞选报价（50分） 所有通过初步评审的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目竞选总报价的评比基准价。 所有通过初步评审的竞选人的竞选总报价得满分50分，在此基础上，竞选总报价与评比基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。 2.2商务部分（30分） 2.2.1企业业绩（15分） 在资格审查要求基础上（资格审查业绩不得分），2019年1月1日至比选截止日止（以合同签订时间为准），竞选人每增加1个土壤污染评估类的业绩，得3分，最多得15分。 提供业绩的合同复印件。 2.2.2参与项目人员配备及技术力量（9分） （1）项目负责人具有环境工程类（或环境科学类）专业正高级职称的，得1分；具有环境影响评价工程师职业资格证书和重庆市土壤污染防治专家在库成员的，得2分。本项最多得3分。 提供职称证、资格证书、专家在库成员证明材料复印件。 （3）其他参与项目人员，每有1人具备具有环境工程类（或环境科学类）专业高级职称的，得1分；同时具备环境影响评价工程师职业资格证书和重庆市土壤污染防治专家在库成员的，再得1分。同一人最多得2分，最多评审3人，本项最多得6分。 提供职称证、资格证书、身份证、专家在库成员证明材料复印件，竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。 2.2.3企业实力（2分） 投标人有省（直辖市）级及以上科技主管部门或生态环境主管部门批准在建或已建成的重点实验室的，得2分。 提供证明材料复印件。 2.2.4获奖情况（4分） 竞选人承担的项目获得过国家级奖项的，每有1个得2分，最多得4分。 注：国家级奖项是指：国务院环境保护主管部门（国家环境保护总局或环境保护部或生态环境部）颁发的环境保护科学技术奖。 提供获奖证明材料复印件。 2.3技术部分（20分） 技术部分为暗标评审。 评标委员会按照优、良、一般、差四个档次进行评分，评定为差的须注明理由，技术部分缺项的该项得0分。各细项分值计分，优按该细项得分的100%-90%计取，良按该细项得分的90%（不含）-80%计取，一般按该细项得分的80%（不含）-60%计取，差按该细项得分的60%（不含）-0%计取。 评标委员会成员为5人及以上时，所有评委打分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委打分取算术平均值为该投标人技术部分得分。 技术部分得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 （1）工作方案（10分） 根据地块实际结合以往工作编制风险评估方案，工作方案思路清晰，技术路线可操作性强，工作内容全面、细致，工作方法科学。 优得9分- 10分，良得8分-9分，一般得6分-8分，差得0分-6分。 （2）进度保障方案（5分） 进度安排合理性进行综合评定。 优得4.5分- 5分，良得4分-4.5分，一般得3分-4分，差得0分-3分。 （3）质量保证（5分） 根据各个服务环节可能存在的安全和环保风险，结合项目实际情况，提供满足用户需求和由针对性综合评估的质量保障方案。质量保证。 优得4.5分- 5分，良得4分-4.5分，一般得3分-4分，差得0分-3分。 3、评比委员会按照以上详细评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人。综合评分相等时，以报价部分得分高的优先；报价部分得分相等的，以商务部分得分高的优先；商务部分得分相等的，由评比委员会按照抽签原则排序。 4、比选人根据评比委员会提出的书面报告和推荐的有排序的中选候选人情况，确定排名第一的中选候选人为中选人。如果排名第一的中选候选人放弃中选，比选人将依法确定排名第二的中选候选人递补为中选人，依此类推。 |  |
| 四、竞选文件组成及要求 |  |
| 1.竞选文件包括但不限于以下内容： （一）竞选函 （二）法定代表人身份证明及授权委托书 （三）竞选人基本情况表 （四）近年财务状况表 （五）项目管理机构组成表 （六）近年完成的类似项目情况表 （七）承诺 （八）其他资料 （九）技术部分 2.要求提供的资料均需加盖鲜章。 |  |
| 五、否决竞选条款 |  |
| 对潜在中选人递交响应性文件的授权书、竞选函、配备人员、提供业绩等情况进行评审。有以下情形之一的，作否决竞选处理： 1.未在规定的时间内递交竞选文件； 2.报价高于总价最高限价的； 3.竞选函、法定代表人授权书填写错误或未按规定签字盖章的，授权代表人身份证明不相符，提供的资料未加盖鲜章的； 4.营业执照证明材料不符合竞争性比选文件要求的。审查内容：营业执照。 5.业绩证明材料不符合竞争性比选文件要求的。审查内容：合同时间、合同规模、其他比选文件要求的业绩证明材料。合同字迹不清晰或难以辨认视为不符合要求。 6.人员证明材料不符合竞争性比选文件要求的。审查内容：项目负责人和技术负责人的身份证、职称证、养老保险证明。 7.其他要求不符合竞争性比选文件要求的。审查内容：其他要求。 8.发现串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的。 9.评审小组根据要求竞选人澄清，但竞选人拒绝澄清或改变实质性内容的。 |  |

附件1：竞选文件格式

附件2：合同条款

附件1：竞选文件格式

一、商务部分（资格审查资料）

竞  选  文  件

商务部分（资格审查资料）

项目名称：

比选编号：

竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签名或盖章）

年  月  日

目  录

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）竞选人基本情况表

（四）近年财务状况表

（五）项目管理机构组成表

（六）业绩汇总表

（七）承诺

（八）其他资料

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了	（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以单价人民币    元/亩，暂按实施范围644亩，人民币（大写）    （¥     ）的竞选总报价完成此项目。该项目负责人为    ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期满足比选文件要求，服务质量达到比选文件要求。

2. 我方承诺在竞选有效期内不修改、不撤销竞选文件。

3. 随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）     万元（¥	）。竞选保证金有限期与竞选有限期一致，在此期间，若我方违反招竞选有关法律、法规及本比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并提交全部成果。

（4）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

竞选人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                        （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）       （手机号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

竞选人：                        （盖单位法人章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年  月  日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 双面 | 委托代理人身份证复印件或扫描件 双面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（三）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）近年财务状况表

（五）项目管理机构组成表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 甲方及联系电话 |  |

- （六）业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型、规模 | 承担的工作内容 | 合同金额 | 合同签订时间 | 承担的工作完成时间 | 备注（建议在此栏填写“资格审查企业业绩”/“资格审查项目负责人业绩”/“商务部分企业业绩”/…） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方地址 |  |
| 甲方电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 工作内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （七）承诺

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我公司竞选截止日竞选资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，竞选保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司的竞选文件符合比选文件附件2合同条款，竞选文件中没有贵单位不能接受的条件。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

（八）其他资料

1.

2.

……

二、技术部分

密封线

密封线

(盖单位章处）

技术部分

目录格式自拟，内容格式自拟。

附件2：合同条款

合同编号：

九里片区（北）项目土壤污染风险评估（定量调查）合同

项目名称：九里片区（北）项目土壤污染风险评估（定量调查）

委位单位：重庆城市综合交通枢纽开发投资有限公司

受托单位：

签订时间：              年   月   日

委位单位：                    （以下简称“甲方”）

受托单位：                    （以下简称“乙方”）

甲方、乙方双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，各方就“九里片区（北）项目土壤污染风险评估（定量调查）”事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：九里片区（北）项目土壤污染风险评估（定量调查）

项目地点：高新区

项目规模：项目范围为重庆高新区Ai06-1/01、Ai06-2/01、Ai06-3/01、Ai06-4/01、Ai07-1/01、Ai07-5/01（部分）、Ai07-7/01、Ai07-10/01等8个地块以及周边道路（约458亩）、重庆金诺建材有限公司原址及其所在地块（Ai05-2-1/01、Ai05-3/01）和周边道路（约186亩），实施定量调查面积共计约644亩。

二、工作承包范围

1. Ai06-1/01、Ai06-2/01 等地块及周边道路

根据前期调查的分区情况，重点区域范围为重庆隆涛机械有限公司、重庆市九龙坡区明玲机械加工厂、重庆斯美丹家具制造厂、驾校、张三养猪 、食品厂 地块东侧挖填土区域，面积为43877㎡，非重点区域范围为农林用地，面积为261190.08㎡，因此根据相关技术导则要求，在风险评估阶段，重点区域按照20m*20m的网格进行布点，预计重点区域点位数量为110个，非重点区域按照40*40m进行布设，预计非重点区域点位数量为163个，风险评估共需布设约273个土壤监测点位。

采样深度填土区域所有点位均钻探至填土层以下，并钻至基岩。最终风险评估土壤监测点位及钻探深度按照国家和重庆市有关建设用地土壤污染风险评估相关技术规定执行。

2. 重庆金诺建材有限公司原址及其所在地块和周边道路

根据前期调查的分区情况，重点区域范围为金诺建材区域，面积为46009㎡，非重点区域范围为农林用地，面积为78193㎡，因此根据相关技术导则要求，在风险评估阶段，重点区域按照20m*20m的网格进行布点，预计重点区域点位数量为115个，非重点区域按照40*40m进行布设，预计非重点区域点位数量为49个，风险评估共需布设约164个土壤监测点位。

采样深度填土区域所有点位均钻探至填土层以下，并钻至基岩。最终风险评估土壤监测点位及钻探深度按照国家和重庆市有关建设用地土壤污染风险评估相关技术规定执行。

3.成果要求：按照国家及重庆市相关的法律、法规及规定，对上述地块进行详细调查，采样监测，并进行风险评估计算，估算出污染范围和污染方量，编制《重庆高新区Ai06-1/01、Ai06-2/01 等地块以及周边道路地块土壤污染风险评估报告》和《重庆金诺建材有限公司原址及其所在地块和周边道路土壤污染风险评估报告》，评估报告通过环保专家评审，取得生态环境主管部门的批复。根据生态环境主管部门批复，编制经济、合理的治理方案。

三、计划工期

1、工程进场时间：以甲方通知要求为准。

2、工期要求：

（1）自甲方通知之日起90日内完成重庆高新区Ai06-1/01、Ai06-2/01、Ai06-3/01、Ai06-4/01、Ai07-1/01、Ai07-5/01（部分）、Ai07-7/01、Ai07-10/01等8个地块以及周边道路（约458亩）土壤污染风险评估，取得生态环境主管部门批复。

（2）自甲方通知之日起120日内完成重庆金诺建材有限公司原址及其所在地块（Ai05-2-1/01、Ai05-3/01）和周边道路（约186亩）土壤污染风险评估，取得生态环境主管部门批复。

四、人员要求

乙方指派      作为本项目的负责人。未经甲方同意，乙方不得随意更换咨询人员。如果甲方认为乙方指派的咨询人员不能胜任的，乙方应当及时更换。乙方指派的项目负责人和咨询人员应实际参与本合同的咨询工作。

五、质量要求

成果编制应符合相关规范要求，评估报告通过环保专家评审，并取得生态环境主管部门的批复文件。

六、合同价款

本项目土壤污染风险评估（定量调查）服务费单价为人民币   元/亩。暂按实施范围644亩，本项目土壤污染风险评估（定量调查）服务费暂定总价为人民币   元。

1、本项目土壤污染风险评估（定量调查）服务费采用单价包干合同，其合同价格应包括为实施和完成该项工作所需的人工、材料、机械、技术安全措施、调查、取样、检验试验、成果分析并送审、专家评审、获得批复、管理、保险、利润、规费、税金等费用，以及所有一切风险、责任和义务等全部费用，受托方应自行对现场环境情况进行评估。合同服务期内的物价涨落的风险已含在合同价格中，包干使用。

2、本项目为单价包干合同，根据生态环境主管部门批复的土壤污染风险评估面积计算结算金额。

3、合同结算金额=合同单价×∑生态环境主管部门批复的土壤污染风险评估面积（亩）-合同约定的其他费用（若有）

七、履约担保

（一）履约担保形式：

（1）履约担保的形式：                    ；

（2）履约担保的金额：签约合同价的10%。

（3）履约担保的提交时间：乙方应在中标通知书发出后15个工作日内向甲方递交。并审核通过后，甲方方可与乙方签订合同。

（4）履约担保的期限：自提交之日起至服务期满之日止，若项目延期，则甲方可要求延长担保时间至调整的计划完成日期；延期的履约担保的担保金额不变；由此产生的费用由乙方自行承担，相关费用已包含在合同价格中。若乙方超过甲方要求日期5个工作日仍未提交足额履约担保的，甲方有权暂停支付服务费。

（5）退还期限及方式：现金担保形式的，服务期满后15个工作日内无息退还；保函担保形式的，到期后自动失效。

八、支付方式。

1、乙方完成重庆高新区Ai06-1/01、Ai06-2/01、Ai06-3/01、Ai06-4/01、Ai07-1/01、Ai07-5/01（部分）、Ai07-7/01、Ai07-10/01等8个地块以及周边道路（约458亩）土壤污染风险评估，取得生态环境主管部门批复后，甲方向乙方支付该部分生态环境主管部门批复的土壤污染风险评估面积乘以合同单价金额的80%。

2、乙方完成重庆金诺建材有限公司原址及其所在地块（Ai05-2-1/01、Ai05-3/01）和周边道路（约186亩）土壤污染风险评估，取得生态环境主管部门批复后，甲方向乙方支付该部分生态环境主管部门批复的土壤污染风险评估面积乘以合同单价金额的80%。

3、根据生态环境主管部门批复，乙方编制了经济、合理的治理方案后，并按甲方要求办理完结算手续后，支付至结算金额的100%。

4、每次付款前，乙方向甲方提供增值税专用发票和符合甲方要求的支付申请资料，甲方审批无误后30个工作日内予以付款。因乙方未能提供完整、准确的增值税专用发票及甲方要求的支付资料造成的逾期付款责任，由乙方自行承担。

2.甲方增值税发票开票信息：

名称：重庆城市综合交通枢纽开发投资有限公司 
纳税人识别号：               。
地址、电话：           。

开户行及账号：

3、乙方收款信息为：

收款账户：

开户银行及账号：

九、双方权利与义务

1、甲方应承担的主要工作及责任：

（1）及时向乙方提供拟建项目的有关文件、技术资料和其它必备的资料，并保证资料的真实性、合法性。

（2）按合同约定及时支付咨询费用。

2、乙方应承担的主要工作及责任义务：

（1）自甲方通知之日起90日内，乙方完成重庆高新区Ai06-1/01、Ai06-2/01、Ai06-3/01、Ai06-4/01、Ai07-1/01、Ai07-5/01（部分）、Ai07-7/01、Ai07-10/01等8个地块以及周边道路（约458亩）土壤污染风险评估，并取得生态环境主管部门批复提交甲方。

（2）自甲方通知之日起120日内，乙方完成重庆金诺建材有限公司原址及其所在地块（Ai05-2-1/01、Ai05-3/01）和周边道路（约186亩）土壤污染风险评估，并取得生态环境主管部门批复提交甲方。

（3）乙方在不违背法律法规情况下，按照生态环境等相关部门最新要求开展土壤污染风险评估（定量调查）工作并确保项目顺利通过，取得生态环境主管部门的批复。

（4）乙方应对甲方提供的资料、文件、材料等妥善保管，对乙方在履行本合同过程中所获知的甲方商业秘密以及甲方要求保密的资料负责保密。

（5）乙方在开展本项目期间对安全负全部责任，如乙方未按新安法及十条措施开展工作的违约情形及乙方在项目现场开展工作期间发生人员伤亡事故、设备受损等安全事故，由乙方承担全部责任和经济损失（包括因乙方原因导致的甲方被相关行政主管部门的处罚罚金等），甲方不承担任何责任。

（6）按法律规定和合同约定保质保量完成风险评估（定量调查），并对报告的真实性和合法合规性负责。

（7）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保施工及人员、材料、设备和设施的安全。

（8）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（9）乙方负责办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，相关费用已包含在合同价格中。

（10）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：乙方自行踏勘，按合同做好施工现场保护工作，相关费用已包含在合同价格中。乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失、赔偿和罚款。

（11）乙方需承担因操作不当引起管网的破坏以及修复的费用。并承担因管网迁改过程中，所带来工期延长造成的管理费用的增加。

（12）双方约定乙方应做的其他工作：

①乙方负责与项目服务过程中所涉及的市政、交通、供电、环保等相关单位的联系协调工作，其费用已包含在合同价中。

②本项目施工水电的接入口由乙方自行解决，甲方协助，乙方自行解决施工用水用电、相关施工措施、场内便道等，相关费用已包含在合同价格中。

十、违约责任

（1）因乙方原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由乙方承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期完成工作违约金的计算方法：每延误1天，乙方按本合同总价款1‰计算违约金，违约金金额不超过合同金额的10%。项目逾期达30天以上的，甲方有权解除合同，乙方退还甲方已支付的全部合同价款，并按已付合同价款的10%向甲方支付违约金。

（2）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付合同价款，并按签约合同价的5%支付违约金。

（3）乙方有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的违约责任：根据具体情节，按3000元/次支付违约金。

（4）乙方拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的违约责任：按20000元/次支付违约金。如果出现乙方拖欠工资的情况，甲方有权代为支付其拖欠的工人工资，并从应付给乙方的合同价款款中扣除相应款项。

（5）若因乙方原因导致定量报告出现重大失误，造成后期污染修复治理工程量出现巨大偏差时，甲方将通报生态环境主管部门，并就损失部分向乙方追偿。

（6）乙方擅自更换项目负责人、技术负责人的违约责任：每更换一次处以50000元/人的违约金。

（7）合同一方违约给对方造成损失，违约方应负责赔偿，赔偿范围包括但不限于违约金、赔偿金、律师费、诉讼费、鉴定费等

十一、争议解决方式

合同在执行过程中，发生争议，双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效

本合同双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自然失效。本合同正本贰份，甲方，乙方双方各壹份；副本肆份，其中甲方贰份，乙方贰份。

十三、通知与送达

任何一方按照本合同须向另一方送达任何文件或通知，应以书面形式。以本条所载明的通讯地址为送达地址。以快递的方式送达的，于投送快递之日起算的第三日视为已送达收件人。双方以本合同约定联系人直接送达的，于对方联系人签收时视为送达。如以电子邮件送达的，在电子邮件进入对方指定特定接收系统的时间视为送达收件人。若任何一方变更本条前述联系方式的，须以书面方式通知对方。在对方收到一方发出变更其地址、联系人的通知之前，其送达地址仍以先前的通讯地址为准。双方确认，本条所载明的通讯地址及送达的约定，亦适用于甲乙双方诉讼、仲裁等法律文书的送达。

甲方通讯地址：                        乙方通讯地址：

邮箱：                                邮箱：

联系人：                              联系人：

联系电话：                            联系电话：

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

法定代表人：                          法定代表人：

负责人：                              负责人：

经办人：                              经办人：

电      话：                          电       话

传      真：                          传       真：

住      所：                          住      所：

开 户 银 行：                         开 户 银 行：

帐       号：                         帐       号：

邮 政 编 码：                         邮 政 编 码：

年  月  日                            年  月  日