技 术 服 务 合 同 书

项  目  名  称：枢纽智能数据中心（O11-3）项目地块功能优化研究方案

合  同  编  号：

委    托    方：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司

承    接    方：

签  订  日  期：2023年   月   日

委 托 方(甲方)：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司

承 接 方(乙方)：

甲方委托乙方承担本合同所列规划设计任务，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守履行。

- 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城乡规划法》《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2《城市规划设计计费指导意见》（2004中规协秘字第022号）,《重庆市城乡规划设计计费指导意见》（重规协[2016] 15号）。

1.3国家及地方有关规划设计管理法规和规章。

- 本合同的内容

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枢纽智能数据中心（O11-3）项目地块功能优化研究方案 | 本项目主要针对枢纽智能数据中心在О11-3地块落地的可行性开展地块功能优化研究工作。 | 0.74公顷 |

- 甲方应向乙方提交的基础资料和文件

| 序号 | 基础资料和文件的名称 | 纸质或电子版 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目任务书或规划设计委托书； |  |  |
| 2 | 可行性研究报告； |  |  |
| 3 | 符合规划设计要求的地形图、影像图； |  |  |
| 4 | 符合规划设计要求的地质灾害评估报告； |  |  |
| 5 | 环境影响评价报告； |  |  |
| 6 | 完成规划设计任务需要的其它基础资料； |  | 以乙方项目组清单要求为准 |

- 工程工期

4.1合同签订后15天内提供成果，在两江新区管委会调规申请、枢纽集团设计方案、三维仿真等要件齐全的基础上，1个月内完成调规审查并进行公示。

- 乙方应向甲方提供的服务内容及交付的规划设计成果：

5.1将枢纽智能数据中心（O11-3）地块用地性质由轨道交通用地兼容公共交通场站用地（S2S41）修改为科研用地兼容公共交通场站用地（A35S41），面积0.74公顷，容积率由4.0调减为1.5（公共交通场站建筑规模不计入容积率）。

5.2研究此地块轨道交通性质取消的可行性，提出配套公交首末站开口与建筑方案开口的协调布局方案。

5.3分析该项目所在街区单元中相关公共服务配套设施的布局情况，对接分区规划对该地块的相关要求

5.4规划设计成果满足国家、重庆市相关规范以及行业行政主管部门的相关要求，包括规划文本、规划图纸和相应的电子文件。

5.5乙方应向甲方提供正式成果陆套、电子光盘（PDF格式、加盖乙方水印）壹张。

- 规划设计费及支付方式

6.1合同签订后向乙方支付合同金额的20%，乙方提交正式成果并配合调规入库后再向乙方支付剩余合同金额的80%。

6.2该费用乙方按甲方税收征管要求出具增值税专用发票后，再进行支付。

- 甲乙双方的权利义务

7.1甲方的权利义务

7.1.1甲方应在本合同签署生效后双方约定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性与时效性负责。

7.1.2甲方变更规划设计内容、规模、条件，或需重新提交基础资料，应当顺延乙方向甲方交付阶段性设计成果的时间；若造成乙方重新编制规划设计文件，甲方应根据工作量向乙方支付规划设计费并签订补充协议。

7.1.3甲方不得要求乙方违反国家有关法律、法规、规范和标准进行规划设计。甲方要求提前交付规划设计文件时，须征得乙方的同意，甲方应根据提前投入的工作量，向乙方支付相应的费用。

7.1.4甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作便利条件，并协助现场踏勘和调研。

7.1.5甲方应负责设计方案论证、审查、评审及相关的组织工作，以保证项目顺利进行。甲方收到乙方的各阶段规划设计方案及成果后应及时完成审查工作，并将审查意见送达乙方，如超过30日无回应，则视为该阶段设计方案通过，并按本合同条款支付规划设计费。

7.1.6甲方只能将乙方提供的加盖“成果专用章”的规划设计成果作为使用依据。

7.2乙方的权利义务

7.2.1乙方应按本合同第四条约定的时限完成各阶段的规划设计文件，并及时提供给甲方。

7.2.2乙方应积极配合甲方进行规划动员、方案汇报、公示等工作，以保证项目顺利进行。

7.2.3乙方应按合同第五条规定的内容、形式，向甲方交付加盖“成果专用章”的规划设计成果。

7.2.4因乙方原因造成论证文件出现遗漏或错误，由乙方负责修改或补充。直至通过主管部门审查，并自行负责返工费用。由于乙方的错误造成甲方工程质量事故损失时，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

- 违约责任

8.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付规划设计费，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段的设计费的全部支付。甲方支付以上设计费后，乙方已经完成的规划设计文件的知识产权归甲方和乙方共有。

8.2甲方应按合同规定支付款项，乙方以合同生效之日起计算工期；如甲方未按时支付第一笔规划设计费，乙方有权推迟规划设计工作的开工时间，后阶段相应工作顺延。乙方提前启动工作的，甲方应当按阶段支付规划设计费用。

8.3由于其中一方的原因，导致基础资料及文件、规划设计方案或成果交付时间迟延、应当进行而未进行各阶段审查、评审工作，每延误一天，应按照本合同约定设计费总额的万分之五向对方支付违约金，违约金最高不超过该阶段应付的设计费。当各阶段方案及成果经过三次修订后仍不能通过审查、评审，除非系乙方违反规划设计规范导致设计完全错误，乙方有权终止合同，双方权利义务终结；或者甲方追加该阶段设计费的50%，合同继续履行。

8.4本合同规定的基础资料及文件、规划设计方案或成果的交付时间迟延，应当进行而未进行各阶段审查、评审工作，未经双方协商一致迟延超过60天的，守约方有权解除合同。解除合同的，违约方应当向守约方支付以该阶段应付的设计费为标准的违约金。

8.5在双方书面认可的情况下，本合同项下规划设计工作可以暂停，双方互不承担违约责任。但如因甲方原因导致暂停，甲方应在60日内按照暂停时的设计阶段结算设计费用。暂停时间达到一年未能恢复的，本合同终止。

- 其它

9.1关于规划设计方案及成果的特别约定。

9.1.1在规划设计费用支付完毕后，本合同规划设计成果版权归甲、乙双方共同所有。

9.1.2甲方有权在本合同规划范围内使用规划设计成果，乙方有权将规划成果作为自身业绩进行宣传。

9.1.3未经乙方书面同意，甲方不得在未付费完毕的情形下，宣传、使用规划设计方案或成果。

9.1.4关于侵犯版权的损失，以本合同约定的规划设计总费用为准。

9.2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，应另行支付费用。

9.3履行本合同时，除合同另有约定外，双方应当交付给对方的资料、文件、方案、成果及相关通知，均以履约代表的书面签字或者发送至合同约定的电子邮箱地址为送达。

9.4由于不可抗拒的因素致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。

9.5双方如对本合同发生纠纷时，应友好协商解决。如不能取得一致意见，双方均有权向委托方住所地人民法院提起诉讼。

9.6本合同如有未尽事宜，双方需商定签订补充合同（协议），补充合同（协议）与本合同具有同等法律效力。

9.7送达地址：双方一致确认并同意有效送达地址为本合同所列地址。该地址作为各方所有通知、函件及司法文书等文件资料的送达地址。一方或司法机关以专人递送的方式送达的上述文件资料等在交付时视为送达，以中国邮政EMS或挂号信方式送达的上述文件资料等在交邮三个工作日后视为送达。任何一方地址变更，应提前十日书面通知相关方，未按约定提前通知变更的，原约定送达地址仍为有效送达地址，一方或司法机关以中国邮政EMS或挂号信方式向对方邮寄的文件资料等，均视为已送达；受送达人拒收或如寄往该地址无人查收、被退回也视为已送达，不影响送达的效力。

送达方式:以书面纸式文件签收为准。也可通过中国邮政EMS或挂号信作为送达方式。

9.8本合同一式陆份，双方各执叁份，自双方法定代表人或委托代理人签字加盖公章或合同专用章后生效。

--------------------------------------------------以下无正文----------------------------------------------

| 甲 方 | 单位名称：重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（公章或合同专用章） 统一社会信用代码：915000002030278529 地 址：重庆市渝中区健康路花园大厦B栋6楼 电 话：023-88602686 传 真：023-88602690 邮政编码：401121 法定代表人或委托代理人（签章）： 联 系 人(签字)： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 乙 方 | 单位名称： 统一社会信用代码： 地 址： 电 话： 邮政编码： 开户银行： 账 号： 法定代表人或 委托代理人(签字)： 合同审核 (签字)： 承接部门： 年 月 日 |